АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБНО-ВАТАЖСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 22

от 01.04.2014

д. Рыбная Ватага

О создании оперативной противопаводковой рабочей группы, утверждение плана мероприятий по безаварийному пропуску талых вод через гидротехнические сооружения, предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего паводка 2014 года

В соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Кировской области «О защите населения и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 09.04.1996 № 15-ЗО (в редакции Законов Кировской области от 29.12.2004 № 302-ЗО), в целях планомерной подготовки и осуществления мероприятий по безаварийному пропуску талых вод через гидротехнические сооружения и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2011 года:

1. Создать оперативную  противопаводковую рабочую группу и утвердить ее состав. Прилагается.

2. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску талых вод через гидротехнические сооружения, предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего паводка 2014 года. Прилагается.

3. Руководителям предприятий и организаций поселения рекомендовать в пиковый период весеннего половодья организовать круглосуточное дежурство руководящего состава и при возникновении аварийных ситуаций, связанных с прохождением талых вод, немедленно информировать все заинтересованные службы и администрацию сельского поселения по телефонам – 01, 79-3-34, 79-1-33.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  специалиста 2 категории администрации Рыбно-Ватажского сельского поселения Гафиуллину Г. Г.

Глава администрации

Рыбно-Ватажского сельского поселения			 О. В. Васильевых

ПОДГОТОВЛЕНО

Специалист администрации 1 категории 		              Р. С. Мельникова

01.04.2014

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления

СПК (к-з) «Ватажский»					С.Л. Щекалев

01.04.2014

Главный инженер СПК (к-з) «Ватажский»	     А. Ю. Мельников

01.04.2014

Лесничий Лобанского лесничества				Ф.Р. Халиков

01.04.2014

директор МКОУ СОШ

д. Рыбная Ватага		                                               Г.Г.Калимуллин

01.04.2014

Заведующая Рыбно-Ватажским ФАП		          Д. В. Мосолова

01.04.2014

Генеральный директор

ООО «Зодчий»                                                                   Р. Н. Валеев

01.04.2014

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации поселения

# от 01.04.2014 №  22

# СОСТАВ

оперативной противопаводковой рабочей  группы

| Гафиуллина Гыльсия Габдулхаевна | Председатель группы, специалист администрации 1 категории Рыбно-Ватажского сельского поселения |
| --- | --- |
| ЩЕКАЛЕВ Сергей Леонидович | Заместитель председателя группы, председатель правления СПК (к-з) «Ватажский» (по согласованию) |
| Члены группы: |  |
| Мельников Анатолий Юрьевич | Главный инженер СПК (к-з) «Ватажский» (по согласованию) |
| ХАЛИКОВ Фарис Раисович | Лесничий Лобанского лесничества (по согласованию) |
| КАЛИМУЛЛИН Гарифулла Гарифзянович | директор МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага (по согласованию) |
| Мосолова Дина Васильевна | Заведующая Рыбно-Ватажским ФАП (по согласованию) |
| Валеев Рафис Нафикович | Генеральный директор ООО «Зодчий» |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации поселения от 01.04.2014 № 22 |
| --- | --- |

### ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску талых вод,

предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего паводка 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить зоны возможного полного или частичного затопления, определение населенных пунктов, объектов экономики, производственной и социальной сферы, попадающих в эту зону. | Глава поселения | до 05.04.2014 |
| 2 | Произвести осмотр и опробование затворов водохранилищ, с целью обеспечения их надежной работы во время пропуска паводка. Организовать постоянное наблюдение в период половодья за Рыбно-Ватажским прудом, при необходимости и возможности провести заблаговременное понижение уровня воды. | Глава поселения | До 10.04.2014 |
| 3 | Заблаговременно обеспечить население д. Дурга, д. Новая Жизнь Р-Ватажского сельского поселения медикаментами, продовольствием и предметами первой необходимости. | Мосолова Д. В. Глава поселения | До 10.04.2014 |
| 4 | Потребовать от руководителей предприятий, организаций и учреждений, попадающих в зону возможного затопления, заблаговременно выполнить санитарную очистку и обваловку на подведомственной территории, пунктов заправки ГСМ, мест складирования бытовых и промышленных отходов, различных складов. | Глава поселения, Щекалев С.Л. | До 15.04.2014 |
| 5 | Проверить состояние подъездных путей к пожарным водоемам и местам забора воды пожарными автомобилями. | Глава поселения | До 15.04.2014 |
| 6 | Организовать информирование населения о начале и ходе паводка, о принятых мерах по безаварийному пропуску талых вод и случаях возникновения ЧС | Глава поселения | Весь период паводка |
| 7 | Организация переправу через реку Лобань, обеспечение безопасности на переправах. | Глава поселения | После вскрытия рек |
| 8 | Провести обследование низководных деревянных и наплавных мостов, находящихся на р. Лобань, выше моста на д. Паска, на предмет их закрепления или разборки на период паводка. | Глава поселения, Валеев Р. Н. | До 14.04.2014 |
| 9 | Итоговое заседание оперативной противопаводковой рабочей группы по прохождению паводка 2014 года | Председатель оперативной противопаводковой рабочей группы | По плану рабочей группы |